| Il Funzionario |  | Servizio Edilizia Scolastica U.O. Edilizia Scolastica |  |  | # Viale Martiri # della Libertà n.15 43123 Parma Tel. 0521 931924 Fax 0521 931755 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Ing. Paola Cassinelli |  | e-mail p.cassinelli@provincia.parma.it | www.provincia.parma.it |  |  |

Parma, ../../2022				Prot n. …..

Spett.le

Ing.  Andrea Mazzoli

P.zza Matteotti n. 13,

42020 San Polo d’Enza - Reggio Emilia

pec: andrea@pec.andreamazzoli.com

LETTERA  D’ORDINE

Oggetto: servizio edilizia scolastica – incarico professionale per direzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria all’ITIS BERENINI. CUP D58B20000610001-

Tecnico: Dr. Ing.  Andrea Mazzoli con studio in P.zza Matteotti n. 13, 42020 San Polo d’Enza - Reggio Emilia P.iva: 01853560348

Premesso che:

con determinazione n. ...       del ………    si è provveduto all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto;

Visti:

l’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016;

l’art. 3 della L 136/2010, nel quale è previsto che l’aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti al progetto oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale;

il comma 7 dell’art.3, della precitata normativa, il quale stabilisce che i soggetti di cui al co.1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il comma 9, dell’art.3, il quale stabilisce che l’affidatario, nell’eventualità di contratti stipulati con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori, servizi e forniture, dovrà garantire, nell’ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge;

Si stipula quanto segue:

Articolo 1

La Provincia di Parma conferisce al tecnico Dr. Ing.  Andrea Mazzoli, l’incarico professionale per direzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria all’ITIS BERENINI. CUP D58B20000610001- CIG:ZD837067AA;

In particolare il tecnico dovrà svolgere la seguente attività:

in fase di esecuzione:

- direzione lavori operativa impianti e strutture, come regolata dal DM 7 marzo 2018 , n. 49

- Contabilità dei lavori con tenuta dei documenti amministrativo-contabili di cui all'art. 14 e ss. del DM 7 marzo 2018 , n. 49

- assistenza al collaudo statico

- redazione di tutti gli elaborati strutturali/impiantistici per variante in corso d’opera, se necessaria

- redazione pratica per nuovo esame progetto presso il competente Comando VVF, al fine di integrare, se necessario, le pratiche in essere

A lavori ultimati devono essere allegati al certificato di regolare esecuzione:

- Gli esiti delle verifiche prestazionali, eseguiti dall’impresa appaltatrice, mediante prova strumentale degli impianti eseguiti con la stesura dei verbali di collaudo;

- Acquisizione delle dichiarazioni di conformità degli impianti progettati con relativi allegati manuali, certificazioni, schede tecniche, e conseguenti ulteriori allegati obbligatori

- nel caso di varianti apportate al progetto originario, sottoscrizione di elaborati grafici as built predisposti dall’impresa esecutrice relativi a tutti gli impianti progettati

- acquisizione della documentazione relativa alla pratica di prevenzione incendi di competenza degli installatori, necessaria per la presentazione della successiva SCIA

- certificazioni di resistenza al fuoco di strutture/elementi oggetto dell’intervento

- SCIA antincendio di tutto l’edificio completa di tutte le dichiarazioni e certificazioni necessarie alla presentazione della pratica, esclusa certificazione di resistenza al fuoco di strutture/elementi non oggetto dell’intervento ed i versamenti

Il professionista si impegna a inserire nel CSA, quali oneri dell’impresa esecutrice:

- produzione della documentazione firmata da tecnico abilitato, relativa alla conformità alla normativa sismica degli elementi non strutturali impiantistici realizzati.

Qualora tali adempimenti non fossero inseriti nel CSA, l’onere ricadrà sul professionista, senza maggiori oneri a carico dell’ente rispetto all’incarico affidato.

Gli elaborati di editing, sia relazionali che grafici, fotografici e di simulazione, dovranno essere consegnati in originale sia su supporto cartaceo che inviati telematicamente in un unico file compattato contenente tutta la documentazione relativa al progetto ed al corso dei lavori con documenti in formato file DWG, DOC e JPG.

Articolo 2

La Direzione Lavori seguirà le tempistiche dell’appalto.

La consegna della documentazione dovrà avvenire tassativamente entro l’emissione del CRE.

La SCIA dovrà essere trasmessa al competente comando dei VVF entro 3 mesi dalla ultimazione dei lavori.

Articolo 3

Il corrispettivo per la prestazione richiesta ammonta per € 25.996,18, oltre CNPAIA 4% e iva 22% per un totale di € 32.983,95;

Articolo 4

L’importo di cui all’articolo 3) verrà corrisposto con la seguente modalità:

- 90% alla approvazione del certificato di regolare esecuzione

- 10% alla presentazione della SCIA antincendio.

dietro presentazione di fattura elettronica intestata a Provincia di Parma – V.le Martiri della Libertà, 15 – 43123 Parma (C.F. 80015230347 - codice IPA:UF930G);

Articolo 5

Per quanto concerne la prestazione affidatogli, il tecnico è tenuto ad eleggere domicilio in Parma. Per tutte le controversie che potessero insorgere per qualsiasi motivazione, nessuna esclusa, si farà riferimento ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri dei quali uno scelto dall’Amministrazione, uno dal Consulente ed il terzo da designarsi da parte dei due precedenti o, in alternativa, dal Presidente del tribunale di Parma. Il collegio arbitrale giudicherà secondo le regole del diritto.

Articolo 6

Il presente disciplinare d’incarico è redatto in forma di scrittura privata è da ritornare all’Amministrazione e sarà registrata in caso d’uso, ai sensi di legge, a cura ed a spese della parte richiedente.

Articolo 7

Designazione quale sub-responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 è l’ing. Paola Cassinelli.

In esecuzione del presente contratto, il tecnico effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell’Ente.

Il tecnico è designato dalla Provincia di Parma quale sub Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento U.E. 679/2016, per il trattamento denominato: incarico professionale per direzione lavori degli interventi di manutenzione straordinaria all’ITIS BERENINI. CUP D58B20000610001- CIG: ZD837067AA

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al sub Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

- Articolo 8

- Il tecnico ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

- L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. L’obbligo di cui ai precedenti paragrafi non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

- Il tecnico è Sub responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai precedenti paragrafi e risponde nei confronti della Provincia di Parma per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

- Il tecnico può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento del lavoro affidato, solo previa autorizzazione dell’Ente.

- In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore di lavori sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

- Il tecnico potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore di lavori stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’ Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

- Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

- Il tecnico non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

| P/La PROVINCIA DI PARMA Il Responsabile U.O. Edilizia Scolastica Ing. Paola Cassinelli | Il tecnico Ing. Andrea Mazzoli |
| --- | --- |