# Comune di Fornovo Taro

Provincia di Parma

OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

| CERTIFICATI PRECEDENTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| n. | data | importo |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |  |  |
| TOTALE |  | 0,00 |
| anticipazione |  | 0.00 |
| ASSICURAZIONE OPERAI INPS sede di Reggio nell’ Emilia Posiz. 6807658606 INAIL sede di Reggio nell’Emilia posiz. 95831811 Il Direttore dei Lavori Arch. Chiara Falconieri |  |  |

Lavori di rifacimento copertura Istituto Gadda di Fornovo di Taro (PR) CUP:D82B23004390003 - CIG:B264A760CC

Provincia di Parma

R.Z. Srl, sede legale in Reggio nell'Emilia, Via Alessandro Volta n. 14 C.F. e P.IVA 02350020356

# CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

## PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 235´783,18

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto sottoscritto in data 10/09/2024 con repertorio n. 09 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;

RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

| 227´558,14 |  |
| --- | --- |
| 9´409,88 |  |
|  | 236´968,02 |
| DETRAZIONI |  |
| 1´184,84 0,00 0,00 |  |
|  | 1´184,84 |
|  | 235´783,18 |
|  | 23 578,32 |
|  | 259 361,50 |

LAVORI E SOMMINISTRAZIONI

COSTI DELLA SICUREZZA

### NON SOGGETTI A RIBASSO

### SOMMANO

Ritenuta per infortuni 0,5%

Recupero anticipazione

Ammontare dei certificati precedenti

### SOMMANO LE DETRAZIONI

CREDITO netto Impresa

per I.V.A. al 10%

T O T A L E CREDITO G E N E R A L E

## C E R T I F I C A

CHE ai termini dell'articolo 2.18 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 235´783,18 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Diconsi: (euro duecentotrentacinquemilasettecentoottantatre/18).

Data, 26/11/2024

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Paola Cassinelli